- Приложение № 1

к соглашению

от «20» мая  2020г.

ОТЧЕТ

о расходовании средств субсидии на реализацию проектов развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2020 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «01» июня 2022 г. <1>

Старокарачинский сельсовета Чановского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения, муниципального района Новосибирской области)

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

| № п/п | Наименование | План | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая сумма проекта | 1 589 811,00 | 1 589 811,00 |
| 2 | Средства Субсидии | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 |
| 3 | Средства местного бюджета | 251 511,00 | 251 511,00 |
| 4 | Доля средств местного бюджета от суммы Субсидии | 21,31% | 21,31 % |
| 5 | Средства населения | 118 000,00 | 118 000,00 |
| 6 | Доля средств населения от суммы Субсидии | 10% | 10% |
| 7 | Другие внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Нефинансовое участие | 40 300,00 | 40 300,00 |

Глава Старокарачинского сельсовета

Чановского района Новосибирской области	_____________	   В.В.Шлей

(наименование городского, сельского поселения муниципального района)                        (подпись)                                          (расшифровка подписи)

В.В.Шлей

Телефон

8(38367)33-580

<1> Отчеты формируются нарастающим итогом.

Приложение №2

к соглашению

от «20» мая  2020 г.

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2020 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «01» июня 2022 г.

1. Наименование проекта: Обустройство участка площадью 1 га и создание зоны «Здоровья, Общения и Активного отдыха» для всех категорий граждан с. Старые Карачи Чановского района Новосибирской области, II-этап

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование Старокарачинский сельсовет Чановского района

Населенный пункт с. Старые Карачи

3. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли

| Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Общая стоимость проекта с учетом (неденежного вклада) | 1 589 811,00 | 1 589 811,00 |
| Денежные вклады сторон, всего: | 1 549 511,00 | 1 549 511,00 |
| в том числе |  |  |
| субсидия из областного бюджета | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 |
| средства из бюджета муниципального образования | 251 511,00 | 251 511,00 |
| вклад населения в денежной форме | 118 000,00 | 118 000,00 |
| другие внебюджетные источники (спонсоры) | 0,00 | 0,00 |
| Неденежные вклады сторон, всего: | 40 300,00 | 40 300,00 |
| вклад населения в неденежной форме | 40 300,00 | 40 300,00 |
| вклад спонсоров в неденежной форме | 0 | 0 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках проекта: 0

5. Описание вклада в проект в неденежной форме.

5.1. Население:

Выравнивание грунта, уборка территории  от строительного мусора _______________________________________________________

5.2. Спонсоры (юридические лица):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. Сведения об итогах реализации проекта.

6.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью

______________________________________________________________

6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и

по какой причине не было сделано:

__________________________________________________________

7. Дата

начала осуществления проекта –09.2020 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 05.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулись поселение,

(муниципальный район) и инициативная группа в ходе

реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации |  |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком | V |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ | V |
| неблагоприятные погодные условия |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования |  |
| прочее | V |
| повышение стоимости материалов и работ |  |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации

проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая

фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в

безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Старокарачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения, муниципального района)

Шлей В.В.  ____________

Ф.И.О. подпись

Руководитель инициативной группы

Шлей В.В. ____________

Ф.И.О. подпись

31.05.2022г.